附件2-2

芜湖市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：审判大楼运行维护购置费

项目单位：芜湖市中级人民法院

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10 月10日

芜湖市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 高飞 | 联系电话 | 5888081 |
| 项目地址 | 芜湖市天门山西路25号 | 邮 编 | 241000 |
| 项目起止时间 | 2019年1月起至 2019年12月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 60.39 | 实际到位资金 （万元） | 60.39 | 实际支出 （万元） | 59.88 | 结余 （万元） | 0.51 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 60.39 | 市财政 | 60.39 | 市财政 | 59.88 | 市财政 | 0.51 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 办公室朱琳报销办公室灯具维修费 | 800.00 | JZ-01-0134 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修费 | 3883.10 | JZ-03-0051 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修费 | 6720.75 | JZ-04-0038 |  |
| 办公室朱琳报销2018年9月至2019年2月部分分体空调及电器维修费 | 9462.00 | JZ-04-0046 |  |
| 办公室朱琳电梯检验费 | 621.00 | JZ-04-0091 |  |
| 计装处任敏报销空调维修费 | 2450.00 | JZ-06-0063 |  |
| 办公室朱琳报销培训中心墙面粉刷费用 | 2745.98 | JZ-06-0064 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修及材料费 | 6165.58 | JZ-06-0065 |  |
| 办公室朱琳报销电力改造维修工程款 | 49736.29 | JZ-06-0125 |  |
| 办公室朱琳报销2019年上半年空调维修费 | 35300.00 | JZ-06-0126 |  |
| 办公室朱琳报销屋面维修材料费 | 23969.10 | JZ-07-0060 |  |
| 办公室朱琳报销国徽、墙面清洗费用 | 2100.00 | JZ-07-0088 |  |
| 办公室朱琳报销国徽 | 4400.00 | JZ-07-0088 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修及材料费 | 5757.70 | JZ-07-0118 |  |
| 办公室朱琳报销701办公室更换窗帘费用 | 1580.00 | JZ-09-0062 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修及材料费 | 2708.90 | JZ-10-0046 |  |
| 办公室朱琳报销图书馆玻璃更换费用 | 2300.00 | JZ-10-0080 |  |
| 技术处王朝报销2019-2020年度机房精密空调维保 | 20000.00 | JZ-10-0081 |  |
| 办公室朱琳报销电梯修理费 | 1560.00 | JZ-11-0070 |  |
| 办公室朱琳报销垃圾分类展板费用 | 700.00 | JZ-11-0082 |  |
| 办公室朱琳报销天台加装防护门等费用 | 3660.00 | JZ-12-0035 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修及材料费 | 3925.00 | JZ-12-0045 |  |
| 办公室朱琳报销电梯安装尾款 | 283850.00 | JZ-12-0097 |  |
| 办公室朱琳报销立案一、二庭防护铁门安装费 | 5500.00 | JZ-12-0146 |  |
| 办公室朱琳报销立案一、二庭PVC纱窗安装费 | 1540.00 | JZ-12-0148 |  |
| 办公室朱琳报销7楼男卫生间钢质门更换费用 | 1820.00 | JZ-12-0149 |  |
| 办公室朱琳报销2019年各类会议横幅及执法执勤用车停车位车牌 | 840.00 | JZ-12-0152 |  |
| 办公室朱琳报销2019年10月份-2020年4月份月灭鼠、灭蟑费用 | 11000.00 | JZ-12-0157 |  |
| 办公室朱琳报销零星维修及材料费 | 4350.00 | JZ-12-0163 |  |
| 办公室朱琳报销2019年10-12月份物业管理费 | 27817.81 | JZ-12-0173 |  |
| 办公室朱琳报销7-12月份空调维修费 | 5670.00 | JZ-12-0185 |  |
| 办公室朱琳报销4-7月份空调维修费 | 8550.00 | JZ-12-0203 |  |
| 办公室朱琳报销计装处财务室档案柜定制费用 | 11474.89 | JZ-12-0205 |  |
| 办公室朱琳报销2019年7-11月空调维修材料费用 | 35513.00 | JZ-12-0211 |  |
| 办公室朱琳报销办公维修费用 | 2034.00 | JZ-12-0218 |  |
| 办公室朱琳报销四楼西更换变频压缩机等费用 | 8290.00 | JZ-12-0225 |  |
| 支出合计 | 598795.1 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 做好房屋、水电、空调、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全。 | 已完成 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 确保保障力度持续提高 | 是 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 及时 |
|  |  | 成本指标 | 本级财政投入 | 是 | 已完成 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 确保专项资金使用效益 | 是 | 已完成 |
|  |  | 社会效益 指标 | 文明机关创建 | 是 | 已完成 |
|  |  | 生态效益 指标 | 创建资源节约型机关 | 是 | 已完成 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 是 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 高飞 | 主任 | 办公室 |  |
| 姜茜 | 处长 | 计装处 |  |
| 冯晓雯 | 主任 | 监察室 |  |
| 汪滢 | 会计 | 计装处 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：汪滢                     联系电话：5888145

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况。 1、项目单位基本情况。 芜湖市中级人民法院位于芜湖市天门山西路25号，占地总面积15720平方米，总建筑面积20173平方米，审判综合楼、办公2号楼及法警队办公楼投入使用,设有12个法庭及诉讼服务中心、执行服务中心、人民调解室等五大公共服务功能区域。审判综合楼系2008年改造完成，房屋、设备等设施维护成本增大。为保障院机关大楼正常运转，需补充运行经费进行设施维护及设备购置工作。 2、项目年度预算绩效目标 做好房屋、水电、空调、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全。 （二）项目资金使用及管理情况。 1、2019年项目预算资金60.39万元，由市财政全额保障。 2、2019年项目支出59.88万元，支出执行率为99.15%。经费的投入加强了我院设备设施的管理与维护，保障了审判综合楼的正常运行。 3、我院在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以勤俭节约为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。 （三）项目组织实施情况。 项目各项经费支出1万元以上支出报院办公会、5万元以上支出报院党组会讨论决定，通过相关报销手续后，由计划财务装备处进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 （四）项目主要绩效情况分析 项目年度工作目标：做好房屋、水电、空调、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全。 该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定签订合同，项目的投入加强了设备设施的管理与维护，保障了审判综合大楼的正常运行。我院在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。 评价结论：优秀 （五）主要经验及做法、存在的问题和建议 一是项目支出没有得到有效的保障。部门之间信息不对称，材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付。建议加强宣传引导，结合本院工作实际，加强院机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付。 二是后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数，后期申请经费手续繁琐。建议各部门能在编制预算前提供各部门本年度需要使用的资金数据及编制预算资金需要的依据及材料。 （七）附件 无。