附件2-2

芜湖市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：执行业务楼改造

项目单位：芜湖市中级人民法院

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月10日

芜湖市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 高飞 | 联系电话 | 5888081 |
| 项目地址 | 芜湖市天门山西路25号 | 邮 编 | 241000 |
| 项目起止时间 | 2019年1月起至 2019年12月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 240 | 实际到位资金 （万元） | 240 | 实际支出 （万元） | 0 | 结余 （万元） | 240 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 240 | 市财政 | 240 | 市财政 | 0 | 市财政 | 240 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 支出合计 | 0 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 执行业务楼为2002年建成，房屋及内部设施均已老化，存在大面积霉变、漏水现象，卫生问题突出，消防设施亦不达标，存在重大安全隐患。为提高法院建设化水平、强化法院综合保障能力、提升执法服务水平，急需对执行业务楼进行维修改造。 | 为该项目于2019年11月完成招标,目前工程尚在施工中。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 确保工程施工质量 | 是 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 及时 |
|  |  | 成本指标 | 节能指标 | 是 | 已完成 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 确保资金使用效益和管理水平 | 是 | 已完成 |
|  |  | 社会效益 指标 | 文明机关创建 | 是 | 已完成 |
|  |  | 生态效益 指标 | 创建资源节约型机关 | 是 | 已完成 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 是 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 92 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 高飞 | 主任 | 办公室 |  |
| 姜茜 | 处长 | 计装处 |  |
| 冯晓雯 | 主任 | 监察室 |  |
| 汪滢 | 会计 | 计装处 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：汪滢                     联系电话：5888145

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 执行业务楼为2002年建成，系原法官培训中心，房屋及内部设施均已老化，存在大面积霉变、漏水现象，卫生问题突出，消防设施亦不达标，存在重大安全隐患。为提高法院建设化水平、强化法院综合保障能力、提升执法服务水平，急需对执行业务楼进行维修改造。 （二）项目资金使用及管理情况 1、2019年项目预算资金240万元，由市财政全额保障。 2、2019年项目支出无，支出执行率为0%，未成完成原因为该项目于2019年11月完成招标, 因受疫情及执行业务楼分期施工影响（二期尚款批复资金），目前工程尚在施工中。 3、我院在保证节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重厉行节约，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。 （三）项目组织实施情况 项目的实施有专门的部门负责，实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 （四）综合评价情况及评价结论 项目年度工作目标： 该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，我院在保证节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理使用、控制标准，注重厉行节约，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。 评价结论：优秀。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议 因为基建工程项目施工尚未竣工，以及招投标程序开展较迟，工程项目资金使用进度较慢。将进一步加强单位内控制度，督促部门加快资金使用进度。 （七）附件 无。